PL1 0-PĐXNV

PHIẾU ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KH&CN CẤP VIỆN

(Dùng cho Đề tài/Dự án khoa học và công nghệ)

1. Tên nhiệm vụ

Nghiên cứu và xây dựng hệ thống phần mềm số hóa quy trình và quản lý tài sản số tập trung, phục vụ kế hoạch chuyển đổi số tại Viện Khoa học công nghệ xây dựng – Giai đoạn 2026-2027.

2. Căn cứ đề xuất

- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

- Luật chuyển đổi số 48/2005/QH15;

- Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 36/2009/QH12, Luật số 42/2019/QH14, Luật số 07/2022/QH15 và Luật số 93/2025/QH15;

- Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

- Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư quy định bắt buộc xử lý văn bản điện tử và sử dụng chữ ký số tại các cơ quan nhà nước;

- Nghị định 53/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật An ninh mạng (bao gồm yêu cầu lưu trữ dữ liệu trong nước); Nghị định 13/2023/NĐ-CP về Nghị định này quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;

- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;

- Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 1004/QĐ-BXD ngày 31/7/2020 về việc phê duyệt “Kế hoạch Chuyển đổi số Ngành Xây dựng giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030”;

- Quyết định số 1557/QĐ-BXD ngày 31/12/2021 về việc phê duyệt “Kế hoạch ứng dụng CNTT, chuyển đổi số của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2022”;

- Quyết định số 942/QĐ-BXD ngày 17/6/2026 về việc ban hành Từ điển dữ liệu điện tử dùng chung ngành xây dựng (Phiên bản 1.0);

- Quyết định số 945/QĐ-BXD ngày 17/6/2026 về việc Ban hành Khung kiến trúc dữ liệu; Khung quản trị, quản lý dữ liệu Bộ Xây dựng (Phiên bản 1.0);

- Văn bản số 743/TTCNTT-CĐS ngày 21/5/2026 của Trung tâm Công nghệ thông tin – Bộ Xây dựng về việc đề xuất nhu cầu kinh phí triển khai các nhiệm vụ về công nghệ thông tin, chuyển đổi số năm 2027;

- Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

- Định hướng và nhu cầu áp dụng chuyển đổi số của Viện Khoa học công nghệ xây dựng;

- Các căn cứ khác có liên quan.

3. Tính cấp thiết của nhiệm vụ

Hiện nay, Viện KHCN Xây dựng (sau đây gọi tắt là Viện) có 19 Phòng, Viện chuyên ngành và Trung tâm trực thuộc với trên 600 cán bộ, viên chức và người lao động. Mỗi năm phát sinh khoảng 10.000 văn bản, hồ sơ trình ký và tài liệu quản lý chuyên môn. Tuy nhiên, phần lớn quy trình xử lý hiện vẫn được thực hiện thủ công trên hồ sơ giấy, dẫn đến thời gian trình duyệt kéo dài, phụ thuộc nhiều vào thao tác hành chính và khó kiểm soát trạng thái xử lý theo thời gian thực.

Quy trình trình ký hiện tại trung bình kéo dài từ 1 ÷ 3 ngày làm việc đối với mỗi văn bản (do đặc thù công tác, lãnh đạo Viện phải đi công tác, đi họp ở ngoài trụ sở... ). Ngoài ra, hồ sơ còn chưa bảo đảm khả năng truy vết lịch sử phê duyệt, thiếu tính thống nhất trong đặt tên, quản lý và lưu trữ giữa các đơn vị trực thuộc. Khi quy mô dự án và khối lượng công việc ngày càng gia tăng, các hạn chế này trở thành điểm nghẽn trực tiếp đối với hiệu quả điều hành và năng suất hoạt động của Viện.

Gần đây, Bộ Xây dựng đã triển khai và vận hành trục liên thông văn bản điện tử, trong đó Viện đã hoàn thành kết nối kỹ thuật với hệ thống liên thông của Bộ. Tuy nhiên, do chưa có nền tảng quản lý văn bản điện tử nội bộ đồng bộ và tập trung, việc khai thác hiệu quả của trục liên thông hiện còn hạn chế, chưa hình thành được quy trình xử lý số xuyên suốt từ khâu tạo lập, trình ký, phê duyệt, lưu trữ đến tra cứu hồ sơ điện tử. Điều này làm giảm hiệu quả đầu tư hạ tầng số và chưa đáp ứng yêu cầu quản trị số hiện đại trong hoạt động chuyên môn và hành chính của Viện.

Thêm nữa, khoảng cách về mức độ chuyển đổi số giữa Viện và các tổ chức tư vấn khác cũng đang ngày càng gia tăng. Trong khi nhiều tổ chức đã bước sang giai đoạn chuyển đổi số mức độ cao (với các hệ thống tự động hóa quy trình, quản trị dữ liệu tập trung và hỗ trợ phân tích, ra quyết định trên nền tảng số), thì hoạt động quản trị nội bộ của Viện hiện vẫn chủ yếu dừng ở giai đoạn số hóa ban đầu. Nếu không triển khai chuyển đổi số một cách đồng bộ và kịp thời, Viện sẽ đối mặt với nguy cơ suy giảm năng lực cạnh tranh về hiệu suất vận hành, khả năng quản trị dự án và mức độ sẵn sàng tích hợp với các mô hình quản lý hiện đại trong lĩnh vực xây dựng và nghiên cứu khoa học.

Ngoài yếu tố hiệu quả vận hành, việc thiếu cơ chế lưu trữ tập trung hồ sơ  sau ký duyệt còn tiềm ẩn rủi ro pháp lý và rủi ro quản trị tài sản dữ liệu. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, thanh tra hoặc kiểm tra chuyên ngành, cơ quan quản lý yêu cầu Viện (với tư cách pháp nhân quản lý) cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan.

Với các lý do trên, việc nghiên cứu và xây dựng hệ thống phần mềm trình số hóa quy trình và quản lý tài sản số tập trung là thiết thực, góp phần thực hiện kế hoạch và mục tiêu về chuyển đổi số tại Viện, giúp giải quyết các yêu cầu từ thực tiễn hoạt động. Thứ nhất là nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành: Số hóa quy trình giúp giảm thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí hành chính, tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Thứ hai là tối ưu nguồn lực: Giảm phụ thuộc vào giấy tờ truyền thống, tiết kiệm chi phí in ấn, lưu trữ, vận chuyển. Thứ ba là tăng cường năng lực cạnh tranh và thích ứng: Trong bối cảnh dữ liệu trở thành tài sản chiến lược, đơn vị nào chậm chuyển đổi sẽ đối mặt nguy cơ tụt hậu, mất lợi thế so với các đơn vị khác. Thứ tư là đảm bảo an toàn, an ninh thông tin: Xây dựng hệ thống lưu trữ hồ sơ, tài liệu và bảo mật bài bản giúp giảm rủi ro mất mát dữ liệu, tấn công mạng.

4. Mục tiêu

4.1. Mục tiêu tổng quát

- Tạo bước đột phá trong phương thức quản lý, chỉ đạo và điều hành của Viện trên cơ sở ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin với hạ tầng CNTT hiện đại và hệ thống cơ sở dữ liệu cốt lõi hoàn chỉnh, nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả công việc;

- Tạo nền tảng cho công tác chuyển đổi số của Viện; mục tiêu đến năm 2027, hoàn thành công tác chuyển đổi số đạt ở mức 3 và đến năm 2030 sẽ hoàn thành chuyển đổi số toàn bộ hoạt động, tích hợp, liên thông các ngành, lĩnh vực, sẵn sàng cho việc kết nối liên thông với nền tảng dữ liệu của Bộ và Cơ sở dữ liệu Quốc gia.

4.2. Mục tiêu cụ thể của nhiệm vụ này

a) Giai đoạn trong năm 2026

- Xây dựng Dashboard giám sát chung;

- Xây dựng phân hệ quản lý lịch công tác, quản lý phòng họp;

- Xây dựng phân hệ số hóa quy trình và lưu trữ số tự động cho hai nhóm công tác:

(1) Văn bản hành chính cấp Viện (công văn, thông báo, tờ trình, quyết định), liên thông trục;

(2) Quản lý hợp đồng triển khai dịch vụ kỹ thuật bước 1 (quản lý giá trị hợp đồng, giá trị nghiệm thu, giá trị thanh quyết toán).

b) Giai đoạn năm 2027

- Xây dựng phân hệ số hóa quy trình và lưu trữ số tự động cho nhóm các nhiệm vụ phục vụ công tác QLNN;

- Xây dựng phân hệ số hóa quy trình và lưu trữ số tự động cho nhóm các nhiệm vụ KHCN;

- Xây dựng phân hệ số hóa quy trình và lưu trữ số tự động cho công tác triển khai DVKT gồm:

- Nhóm hợp đồng kiểm định, khảo sát, đánh giá hiện trạng;

- Nhóm hợp đồng tư vấn thẩm tra;

- Nhóm hợp đồng tư vấn quản lý dự án;

- Nhóm hợp đồng tư vấn giám sát;

(5) Nhóm hợp đồng cung ứng vật tư, máy móc thiết bị;

(6) Nhóm hợp đồng thi công;

(7) Nhóm hợp đồng thí nghiệm vật liệu.

- Xây dựng phân hệ số hóa quy trình và lưu trữ số tự động cho công tác Đảng vụ, đoàn thể;

- Xây dựng phân hệ số hóa quy trình và lưu trữ số tự động cho công tác đào tạo, tạp chí.

5. Dự kiến các nội dung chính cần thực hiện

a) Giai đoạn trong năm 2026

- Nội dung 1: Nghiên cứu các văn bản pháp luật và quy định của Nhà nước liên quan đến chuyển đổi số, chữ ký số, quản lý dữ liệu và lưu trữ hồ sơ điện tử;

- Nội dung 2: Xây dựng bức tranh tổng thể, phân tích thực trạng số hóa của Viện;

- Nội dung 3: Lập lộ trình CĐS tổng thể 2026 ÷ 2030 kèm phân kỳ ngân sách;

- Nôi dung 4: Xây dựng Dashboard giám sát chung;

- Nội dung 5: Nghiên cứu và xây dựng phân hệ quản lý lịch công tác, quản lý phòng họp;

- Nội dung 6: Xây dựng quy trình lưu trữ hai lớp (hồ sơ cuối về Viện, hồ sơ trung gian tại các đơn vị/ trung tâm) và cơ chế kiểm soát file đầu vào kho lưu trữ;

- Nội dung 7: Nghiên cứu và xây dựng phân hệ quản lý lịch công tác, quản lý phòng họp;

- Nội dung 8: Nghiên cứu và xây dựng phân hệ số hóa quy trình và lưu trữ số tự động cho hai nhóm công tác: (1) Văn bản hành chính cấp Viện (công văn, thông báo, tờ trình, quyết định) và (2) Quản lý hợp đồng triển khai dịch vụ kỹ thuật (quản lý giá trị hợp đồng, giá trị nghiệm thu, giá trị thanh quyết toán).

b) Giai đoạn trong năm 2027

- Các nội dung còn lại.

6. Dự kiến các kết quả chính và các chỉ tiêu cần đạt:

a) Giai đoạn trong năm 2026

- Dashboard giám sát chung

- Báo cáo thực trạng số hóa của Viện, đề xuất lộ trình chuyển đổi số tổng thể 2026 ÷ 2030 kèm phân kỳ ngân sách;

- Phân hệ quản lý lịch công tác, quản lý phòng họp;

- Phân hệ số hóa quy trình và lưu trữ, quản lý văn bản hành chính cấp Viện;

- Phân hệ số hóa quy trình, lưu trữ và quản lý hợp đồng triển khai dịch vụ kỹ thuật (quản lý giá trị hợp đồng, giá trị nghiệm thu, giá trị thanh quyết toán);

b) Giai đoạn trong năm 2027

- Các nội dung còn lại.

7. Dự kiến phương án ứng dụng hoặc sử dụng các kết quả tạo ra:

- Có thể áp dụng tại IBST để thay thế quy trình trình ký giấy tờ thủ công;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu số tập trung của Viện - tiền đề cho wiki doanh nghiệp, khai thác phân tích dữ liệu KH&CN (báo cáo tự động, thống kê đề tài, kết quả nghiên cứu) trong các giai đoạn CĐS tiếp theo;

- Làm căn cứ lập dự án đầu tư hạ tầng CNTT (NAS server + Azure Blob + switch + UPS) dự kiến 2027–2028.

8. Dự kiến kinh phí và thời gian thực hiện:

- Kinh phí dự kiến cho năm 2026: 650 triệu đồng, từ Quỹ phát triển KH&CN của Viện.

- Kinh phí dự kiến cho năm 2027: 2650 triệu đồng, từ Quỹ phát triển KH&CN của Viện.

- Thời gian thực hiện dự kiến: từ tháng 9/2026 đến hết tháng 12/2026.

9. Danh mục tài liệu tham khảo:

- Quyết định số 749/QĐ-TTg  ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;

- Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 1004/QĐ-BXD ngày 31/7/2020 về việc phê duyệt “Kế hoạch Chuyển đổi số Ngành Xây dựng giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030”;

- ISO 19650-1:2018 — Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including BIM. Part 1: Concepts and principles.

- ISO 19650-2:2018 — BIM. Part 2: Delivery phase of the assets.

- Microsoft Corporation (2024). Power Automate Documentation — Approval workflows and SharePoint integration. https://docs.microsoft.com/power-automate.

- Microsoft Corporation (2024). SharePoint Online — Information architecture, governance and retention policies. https://docs.microsoft.com/sharepoint.

- Microsoft Corporation (2024). Microsoft 365 compliance — Information Barriers and Data Lifecycle Management.

- Gartner Research (2023). Market Guide for Intelligent Document Processing and Workflow Automation Solutions.

10. Thông tin liên hệ:

- Đơn vị chủ trì: Phòng Kế hoạch Kỹ thuật - Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng (IBST) - 81 Trần Cung, Nghĩa Đô, Hà Nội;

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Tư vấn và Ứng dụng BIM;

- Đơn vị phối hợp trong Viện:

- Phòng Tổ chức hành chính;

- Đại diện các phòng ban chức năng cấp Viện (tham gia kiểm thử và đào tạo).

- Người liên hệ chính: .......................................  Chức vụ: .......................................

- Điện thoại: .......................................  E-mail: .......................................

Hà Nội, ngày ……... tháng ……... năm 2026

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT (Họ, tên và chữ ký - đóng dấu đối với tổ chức)